Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020                                                                                                                              № 13

с. Ново-Кусково

О результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий

для развития Новокусковского сельского поселения на 2019-2024 годы»

С целью проведения мониторинга и оценки эффективности реализованных в 2019 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программы «Создание условий для развития Новокусковского сельского поселения на 2019-2024 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития Новокусковского сельского поселения на 2019-2024 годы» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения www.nkselpasino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на ведущего специалиста по экономике и финансам.

Глава сельского поселения                                                                                      А.В. Карпенко

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации Новокусковского сельского

поселения от 02.03.2020 № 13

РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы «Создание условий для развития Новокусковского сельского поселения на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Создание условий для развития Новокусковского сельского поселения на 2019-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новокусковского сельского поселения от 20.12.2018 № 252.

Цель Программы - Создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Развитие социальной инфраструктуры.

2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.

3. Повышение безопасности населения.

4. Развитие транспортной системы.

Для достижения целей Программы были разработаны подпрограммы с мероприятиями, анализ выполнения которых позволяет оценить степень реализации программы.

Реализация мероприятий Программы:

| № п.п. | Наименование запланированных мероприятий | Показатели по итогам 2019 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры» |  |
|  | - Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей: - 1) Обеспечение деятельности Совета ветеранов; - 2) Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг: - а) проведение культурно массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), - б) пошив и приобретение сценических костюмов; - 3) Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта: - а) проведение спортивных соревнований, - б) выплата премий победителям спортивных соревнований, - в) приобретение спортивного инвентаря. | Советом ветеранов регулярно проводились культурно-массовые мероприятия, Приобретались для обеспечения мероприятий сувениры. Также Совет ветеранов был обеспечен канцелярскими товарами; В течении года проводились культурно-досуговые мероприятия. Для их проведения были приобретены призы и подарки; - В течении года проводились спортивные соревнования, по итогам которых были выплачены премии победителям спортивных соревнований. |
| 2 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» |  |
|  | - Основное мероприятие 1. Жилищное хозяйство: - 1) Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда; - 2) Стимулирование развития жилищного строительства: - а) субсидирование части затрат на разработку плана-схемы, установку приборов учета расходования холодной воды в строящихся жилых домах, проведение коммуникаций (водоснабжения, электроэнергия) к строящимся индивидуальным жилым домам; - Основное мероприятие 2. Коммунальное хозяйство: - 1) Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода: - а) ремонт теплотрассы в с. Ново-Кусково ул. Библиотечная; - б) приобретение утеплителя для теплотрассы - в) ремонт электрооборудования в котельной с. Казанка - г) возмещение части затрат по теплоснабжению; - д) ремонт электрооборудования в котельной с. Филимоновка; - е) ремонт теплотрассы в с. Филимоновка; - ж) утепление теплотрассы в с. Филимоновка и с. Казанка; з) ремонт электрооборудования в котельной с. Ново-Кусково; и) утепление теплотрассы в с. Ново-Кусково ул. Библиотечная; к) приобретение материалов для котельных в с. Ново-Кусково ул. Рабочая, с. Казанка ул. Партизанская. 2) Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода: а) ремонт колодца в д. Митрофановка: б) приобретение оборудования к станции водоснабжения в с. Ново-Кусково ул. Рабочая,10; в) приобретение насосов на водозаборные скважины; г) приобретение и установка водозаборных колонок; д) очистка емкости водонапорной башни в с. Казанка по ул. Мира, ул. Партизанская; е) утепление водозаборных скважин; ж) очистка емкости водонапорной башни в с. Филимоновка по ул. Школьная 1/1; з) частичный ремонт водопровода в д. Старо-Кусково; и) приобретение оборудования для скважин в с. Ново-Кусково. д. Старо-Кусково; к) частичный ремонт водопровода в с. Филимоновка ул. Колхозная; 3) Коммунальное хозяйство поселения; Основное мероприятие 3. Благоустройство: 1) Уличное освещение: а) оплата уличного освещения; б) содержание и ремонт уличного освещения; 2) Благоустройство поселения: а) содержание площади возле Дома Культуры с . Ново-Кусково; б) содержание стадиона; в) содержание памятников в сельском поселении; г) организация и проведение месячника по благоустройству; д) проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье; е) содержание детских игровых площадок; 3) Благоустройство с. Ново-Кусково в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование «комфортной городской среды»: а) установка спортивных трибун на сельском стадионе; б) ремонт дворовых проездов; организация освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора; в) организация бесплатного открытого спортивного тренажерного комплекса; г) ремонт дворовых проездов; организация освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора; 4) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности: а) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; б) модернизация систем оповещения; в) содержанием и ремонт уличного освещения. | В течении года - Субсидирование на части затрат на разработку плана-схемы, установку приборов учета расходования холодной воды в строящихся жилых домах, проведение коммуникаций (водоснабжения, электроэнергия) к строящимся индивидуальным жилым домам не проводилось; - Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода проводились работы: - а) ремонт теплотрассы в с. Ново-Кусково ул. Библиотечная МУП «НКС» провели самостоятельно за счет собственных средств; - б) утеплитель для теплотрассы МУП «НКС» приобрели за счет собственных средств; - в) ремонт электрооборудования в котельной с. Казанка заменили ремонтом котла в котельной с. Казанка, На возмещение части затрат связанных с оказанием услуг по теплоснабжению были направлены 1 160,6 тыс. руб.; - Финансовое обеспечение затрат (закупка угля) были направлены средства 1 124,0 тыс. рублей; - Не проводился; - Не проводился; - Не проводилось; Проводился Ремонт подпиточной емкости в Поселковой котельной с. Ново-Кусково; Утепление теплотрассы в с. Ново-Кусково ул. Библиотечная проводилась частично; Приобретение сетевого насоса и пластин теплообменника в Поселковую котельную с. Ново-Кусково Провели бурение скважины в д. Митрофановка; Расходные материалы для ремонта скважин приобретались; Приобрели насосы в кол-ве 2-х штук; Водозаборные колонки МУП «НКС» установили за счет собственных средств» Очистка емкости водонапорной башни проводилась самостоятельно МУП «НКС»; Утепление водозаборных скважин проводилась самостоятельно; Очистка емкости водонапорной башни в с. Филимоновка по ул. Школьная 1/1, частичный ремонт водопровода в д. Старо-Кусково, приобретение оборудования для скважин в с. Ново-Кусково. д. Старо-Кусково были заменены на : - Лабораторные экспертизы воды со скважин сел. поселения; -Ремонт скважины в с. Ново-Кусково ул. Сельская 11/1; -Возмещение части затрат связанных с оказанием услуг по водоснабжению, водоотведению Проведен частичный ремонт водопровода с. Филимоновка ул. Колхозная. Проведена актуализация схем по теплоснабжению и водоснабжению. Проводилось ежемесячно; Проводилось с апреля-сентябрь месяцы; Проводилось с мая- по сентябрь месяцы; Проведен ремонт памятников Погибшим воинам во время ВОВ 1941-1945 гг. в кол-ве 3- штук; Проведен; Данные мероприятия были заменены на: -Приобретение контейнеров в кол-ве 2 штук; -Приобретение пиломатериала для ремонта моста ч/з р. Юл в с. Казанка; - Вывоз ТКО; -Вывоз мусора с кладбищ сельского поселения; -Благоустройство и содержание снежной горки в с. Ново-Кусково. Не проводилось. В рамках данной программы с Областного бюджета средства не были выделены. Приобретение светодиодных светильников в кол-ве 5 штук; Ежемесячно проводился осмотр и ремонт уличного освещения. |
| 3 | Подпрограмма «Повышение безопасности населения» |  |
|  | - 1) Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий: - а) опашка минерализованной полосы; - б) зарядка огнетушителей; - в) приобретение спец одежды и инвентаря; | Проводилось: Данное мероприятие изменено на -Обслуживание и ремонт пожарной машины АРС-14.; -Приобретение ГСМ для автомобиля АРС 14; -Оплата электроэнергии за отопление в гараже, где содержится автомобиль АРС 14,; Данное мероприятие перенеслось на 2024 год |
| 4 | - Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |
|  | - Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: - а) содержание и ремонт внутри поселковых дорог; - б) строительный контроль; - 2) Повышение безопасности дорожного движения: - а) паспортизация дорог общего пользования местного значения; - б) установка, ремонт и замена дорожных знаков, установка знаков дорожного движения; - в) разработка проекта организации дорожного движения; - г) приобретение и установка знаков дорожного движения. | Проводилось содержание в течении всего года; Был проведен ремонт асфальтовой автомобильной дороги с. Ново-Кусково, ул. Новая- Молодежная; Строительный контроль, был проведен по ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги с. Ново-Кусково, ул. Новая- Молодежная; . Велась работа по постановке на кадастровый учет дорог в с. Филимоновка Установлены дорожные знаки в кол-ве 4-х штук; Разработан Приобретены дорожные знаки в количестве 4 штук. |
| 5 | - Обеспечивающая подпрограмма «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления: а) оплата труда сотрудников администрации сельского поселения Мероприятие 2. Расходы, связанные с муниципальной деятельностью: а) содержание и ремонт оргтехники; б) приобретение материальных запасов и основных средств; в) повышение квалификации; г) обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования; д) страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации сельского поселения; е) оплата за теплоэнергию; ж) услуги связи: з) иные межбюджетные ассигнования. Основное мероприятие 2 Совершенствование межбюджетных отношений а) передача полномочий по соглашениям. | оплата труда сотрудников администрации сельского поселения производилась согласно расчетам ФОТ и Штатного расписания проводилось в течении года; Приобретались: -канцелярские товары; -ГСМ; -хозяйственные товары на содержание здания и помещений сельской администрации; -запасные части на автомобили сельской администрации. Повышение квалификации проводилось 1 муниципального служащего; Приобретены ПП Антивирус «Касперский»; Застрахованы 2 автомобиля; Оплата теплоэнергии проводилось ежемесячно и своевременно согласно Муниципального контракта; Услуга связи (сотовая связи - 1 единица, стационарная связь – 5 единиц, меж городское соединение-3 единицы и Интернет) оплачивалась своевременно. Были оплачены: - транспортный налог; - Исполнительный сбор с-но Постановлению 70008/16/179246 от 01.07.2016 г.. Межбюджетные трансферты были преданны согласно переданным полномочиям: -на реализацию полномочия контрольно-счетного органа Новокусковского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; - на реализацию полномочия в части информационной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства; - на реализацию полномочия по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |

ВЫВОДЫ:

1. В целом все мероприятия, запланированные на 2019 год, были выполнены своевременно и в полном объеме;

2. Отмечены высокие показатели выполнения следующих мероприятий подпрограмм:

1) Подпрограмма «Повышение безопасности населения»

Были проведены дополнительно мероприятия:

а) обслуживание и ремонт пожарной машины АРС;

б) приобретение ГСМ для автомобиля АРС 14;

в) оплата электроэнергии за отопление в гараже, где содержится автомобиль АРС 14.

2) Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»

Были проведены дополнительно мероприятия:

а) лабораторные экспертизы воды со скважин сельского поселения;

б) ремонт скважины в с. Ново-Кусково ул. Сельская 11/1;

в) возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по водоснабжению, водоотведению;

г) приобретение контейнеров в количестве 2 штук;

д) приобретение пиломатериала для ремонта моста ч/з р. Юл в с. Казанка;

е) вывоз ТКО;

ж) вывоз мусора с кладбищ сельского поселения;

з) благоустройство и содержание снежной горки в с. Ново-Кусково.

Рекомендации по выполнению мероприятий подпрограмм:

1. Способствовать в организации и проведения культурных и спортивных мероприятий;

2. Проводить разъяснительную работу среди населения по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в сельском поселении;

3. Организовать работу по ремонту муниципального жилищного фонда;

4. Провести аудит по рентабельности работы предприятия МУП «НКС», повышение качества предоставляемых ЖКУ;

5. Вести разъяснительную работу и организовывать население на субботники по уборке территории общего пользования сельского поселения.