Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2016                                                                                                                         № 310

с. Ново-Кусково

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»

на период 2017-2025 годы с перспективой до 2028 года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» на период 2017-2025 годы с перспективой до 2028 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nkselp.asino.ru).

3. Контроль исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории по благоустройству, обеспечению жизнедеятельности, транспорту, связи и безопасности Администрации Новокусковского сельского поселения.

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                               А.В. Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 29.11.2016 № 310

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» на период 2017 -2025 годы с перспективой до 2028 года

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования  «Новокусковское сельское поселение»

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5. Оценка объемов и  источников финансирования мероприятий выбранного варианта развития транспортной инфраструктуры

6. Оценка эффективности мероприятий предлагаемого варианта развития транспортной инфраструктуры

7.  Перечень и очерёдность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

8.  Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования   «Новокусковское сельское поселение» на период с 2017 по  2025 года с перспективой до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30 декабря  2012 года  № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25  декабря  2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной  инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новокусковское сельское поселение», в том числе, социально- экономического и градостроительного развития, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новокусковское сельское поселение». Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования  в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории

муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»

на 2017 – 2025 годы с перспективой до 2028 года

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» на 2017 – 2025 годы с перспективой до 2028 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Устав муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» |
| Заказчик программы | Администрация Новокусковского сельского поселения адрес: 636810 Томская область, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55 |
| Разработчики программы | Администрация Новокусковского сельского поселения адрес: 636810 Томская область, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55 |
| Цель программы | - повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики сельского поселения; - сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; - обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами; - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; - формирование условий для стабильного экономического развития и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. |
| Задачи программы | 1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения. 2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения 3. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 4. Обеспечение более комфортных приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения сельского поселения, безопасности дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности. 5. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений. 6. Условия для управления транспортным спросом. 7.Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам. 8. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 9.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Технико-экономические: 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Финансовые: 1. Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции). Социально-экономические: 1. Количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали дорожные условия. По видам транспорта: 1. Автомобильные Дорожное хозяйство: 1. Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием. В целом по транспортной инфраструктуре: 1. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2025 годы с перспективой до 2028 года |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. - мероприятия по организации дорожного движения - регистрация прав собственности автомобильной дороги. |
| Объемы и источники финансирования программы | Потребность в финансовых ресурсах: - всего 2 432 032 руб. Средства местного бюджета на 2018-2025 годы с перспективой до 2028 года уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий позволит: 1) Повысить экономическую самостоятельность муниципального образования «Новокусковское сельское поселение». 2) Сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки. 3) Повысить уровень безопасности дорожного движения. 4) Увеличить пропускную способность улично-дорожной сети населенных пунктов. 5) Улучшить состояния дворовых территорий. 6) Расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и качество социального обслуживания населения. 7) Обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов местного бюджета. 8) Существенно повысить инвестиционную привлекательность территории.- 9) Повысить качество, эффективность и доступность транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»; 10) Обеспечить надежность и безопасность системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»

- Муниципальное образование «Новокусковское сельское поселение» расположено в центральной части Асиновского района Томской области Российской Федерации.

Новокусковское сельское поселение на юго-западе граничит с Асиновским городским поселением, протяженность границы составляет 18,5 км. На юге поселение граничит с Новиковским сельским поселением, по межхозяйственной границе с землями СПК «Заря» и СПК «Успех», протяженность 36,9 км. На западе — с муниципальным образованием «Томский сельский район», протяженность границы составляет 19,6 км. На северо-западе, севере и северо-востоке поселение граничит с землями Новониколаевского сельского поселения, общая протяженность границы составляет 64,8 км. На востоке граница поселения проходит по середине реки Чулым и граничит с муниципальным образованием «Первомайский район», протяженность 30,6 км.

Сельское поселение обладает значительными запасами древесины (3-е место в районе, после Батуринского и Новониколаевского сельских поселений).  В пойменной части р. Чулым разведаны запасы торфа. Около с. Казанка находится карьер, на котором ведутся разработки по добыче смеси песка с гравием (для отсыпки дорожного полотна) и смеси песка с суглинком (для строительных отделочных работ). В поселении имеются большие запасы глины около с. Ново-Кусково (вдоль р. Соколы), которая использовалась  до 1957-1958 гг. в производстве кирпича.

По площади и природно-ресурсному потенциалу поселение занимает 3-е место в районе. В поселении расположены: школьный заказник (сосновый бор) около с. Ново-Кусково, 2 ботанических памятника природы близ с. Казанка (лиственничное урочище Челбак, эталонный участок болота в урочище Челбак), 1 памятник природы в окрестностях с. Филимоновка (Молочное озеро – эталонный участок озера). Новокусковское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского туризма. На территории поселения сохранились археологические памятники, памятники времен Гражданской войны,  традиционная застройка рубежа 19-20 веков, строения первой земской больницы Причулымья (ныне культурно-туристический комплекс «Сибирская усадьба  Н.А. Лампсакова»), исторические места, связанные с жизнью и творчеством писателя Г.М. Маркова, библиотека им. Г.М. Маркова.

Таблица 1

Распределение земель Новокусковского сельского поселения по видам использования

| Виды использования земель | Общая площадь, тыс. га | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли жилой застройки | 0,091 |  |  |  |
| - многоэтажной | 0,0145 |  |  |  |
| -индивидуальной | 0,0765 |  |  |  |
| Земли общественно-деловой застройки | 0,0055 |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 0,2086 | 0,1916 |  | 0,013 |
| - крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 0,003 |  |  | 0,003 |
| - предприятиями занимающимися сельскохозяйственным производством | 0,004 |  |  |  |
| - садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 0,009 | 0,009 |  |  |
| - дачными объединениями | 0,0216 | 0,0216 |  |  |
| - личными подсобными хозяйствами | 0,171 | 0,161 |  | 0,01 |
| Общая площадь земель в границах МО | 97,182 |  |  |  |
| Общая площадь населенных пунктов | 1301 |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения: | 19,858 |  |  |  |
| - пашня | 15,102 |  |  |  |
| - сенокосы | 2,753 |  |  |  |
| - пастбища | 2,003 |  |  |  |
| Итого земель в пределах границы населенного пункта | 1418,3451 | 0,1916 | 0 | 0,013 |

Как видно из таблицы 1, большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения. В их числе: пашни, сенокосы и пастбища.

Кроме земель населенных пунктов, в составе поселения имеются земли общественно-деловой застройки и земли сельскохозяйственного использования.

Одной из основных проблем автодорожной сети муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры приведена в пункте 6 «Оценка эффективности мероприятий предлагаемого варианта развития транспортной инфраструктуры»

2.1.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

- 2.1.1. Внешний транспорт

Основные внешние транспортно-экономические связи муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога  "Асино - Батурино", проходящая по территории поселения, связывает муниципальное образование с муниципальным образованием «Асиновское городское поселение». Расстояние до областного центра г. Томск составляет 100 км по автодорожной сети. Расстояние до районного центра г. Асино - 6 км.

- 2.1.2. Автомобильные дороги и автотранспорт

Существующее положение

К с. Ново-Кусково (муниципальное образование "Новокусковское сельское поселение") подходит автодорога регионального или межмуниципального значения:

- 69 Н-27 Асино – Батурино; общая протяженность 125 км. Эта дорога начинается  от города Асино и является основной транспортной магистралью для сельской местности Асиновского муниципального района. В районе административного центра эта дорога III технической категории, с усовершенствованным покрытием.

В настоящее время действует межмуниципальный автобусный маршрут  Асино – Ново-Кусково (9 рейсов) связывающий с. Ново-Кусково с районным центром г. Асино. А также осуществляется ежедневный рейс по маршруту Асино-Батурино, связывающий населённые пункты д. Митрофановка, с. Филимоновка, с. Казанка, д. Старо-Кусково с г. Асино.

Обслуживание автобусного маршрута Асино – Ново-Кусково осуществляется ИП Янин.

2.1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (100 единиц/1000человек в 2016 году) оценивается как ниже средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой и крупнотоннажной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основные улицы - (автобусные маршруты с твердым покрытием), второстепенные улицы с твердым покрытием, второстепенные улицы  с грунтовым покрытием,  внутридомовые проезды.

2.2 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог III-V категории. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют  грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Новокусковское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного центра г. Асино, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и частично автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами регионального значения «Томск-Камаевка-Первомайское», дорогами местного значения.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 34,085 км. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика автомобильных дорог:

| № п/п | Наименование документа подтверждающего протяжённость | Расположение объекта | Общая протяжённость, метр | Асфальт, метр | Цементобетон, метр | Грунт, метр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технический план сооружения | с. Филимоновка, ул. Центральная, ул. Колхозная, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Ильинская, от автодороги Асино-Батурино между 29-м и 30-м км. до молочно-товарной фермы, от автодороги Асино-Батурино до зерносушильного комплекса, от ул. Новая,16 до мусороперегрузочной станции с площадкой для временного хранения ТБО | 8480 | 6880 |  | 1600 |
| 2 | Технический план сооружения | д. Старо-Кусково, ул. Крайняя | 1163 |  |  | 1163 |
| 3 | Технический план сооружения | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, пер. Садовый, пер. Спортивный, от жилого дома по ул. Школьная, 95 до оз. «Домашнее», от автодороги Асино-Батурино между 8-м и 9-м км. до пер. Спортивный, от автодороги Асино-Батурино между 7-м и 8-м км до мусороперегрузочной станции с площадкой для временного хранения ТБО, от жилого дома по ул. Школьная, 88 до жилого дома по ул. Партизанская, 44 | 2937 |  |  | 2937 |
| 4 | Технический план сооружения | с. Казанка, ул. Партизанская, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. Крайняя, ул. Заречная, ул. Орловская, ул. Молодежная, пер. Сельский, от жилого дома по ул. Партизанская, 113 до мусороперезагрузочной станции с площадкой для временного хранения ТБО, от жилого дома по ул. Партизанская, 85 до зерносушильного комплекса, от автодороги Асино-Батурино до сельского кладбища | 7854 |  |  | 7854 |
| 5 | Технический план сооружения | д. Митрофановка, ул. Центральная, от автодороги Асино-Батурино до ул. Центральная | 2042 |  |  | 2042 |
| 6 | Технический паспорт | д. Старо-Кусково, ул. Лесная | 811 |  |  | 811 |
| 7 | Технический паспорт | д. Старо-Кусково, ул. Центральная | 1450 |  |  | 1450 |
| 8 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная | 879 | 879 |  |  |
| 9 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Школьная | 2147 | 2147 |  |  |
| 10 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, от дома № 2 по ул. Школьная до жилого дома № 1а по ул. Лесная в д. Старо-Кусково | 335 |  |  | 335 |
| 11 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Новая | 255 | 255 |  |  |
| 12 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Сибирская | 298 | 298 |  |  |
| 13 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Спортивная | 724 | 724 |  |  |
| 14 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Береговая | 460 | 460 |  |  |
| 15 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Молодежная | 384 | 384 |  |  |
| 16 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Рабочая | 1127 |  |  | 1127 |
| 17 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Сельская | 694 | 694 |  |  |
| 18 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, от жилого дома № 1 по ул. Школьная до жилого дома № 7 по ул. Школьная | 343 | 343 |  |  |
| 19 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Маркова | 233 |  |  | 233 |
| 20 | Технический паспорт | с. Ново-Кусково, ул. Партизанская | 1469 | 1469 |  |  |
| Итого автомобильных дорого местного значения общего пользования |  |  | Всего | Асфальт | Цементобетон | Грунт |
|  |  |  | 34085 | 14533 | 0 | 19552 |

2.3. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Новокусковского сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк Новокусковского сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Новокусковского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2,426 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 243 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 100 |

2.4. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории муниципального образования Новокусковского сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение на территории муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» не организовано.

2.5. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов не предусмотрены тротуары. Пешеходные переходы не оборудованы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.6. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

В связи с развитием лесопромышленного комплекса, в частности строительства современного деревообрабатывающего производства и сельскохозяйственного производства, основное движение грузовых транспортных средств осуществляется по  следующим улицам:

- ул. Центральная, д. Старо-Кусково

- ул. Партизанская, с. Казанка

- ул. Колхозная, с. Филимоновка

- ул. Центральная, д. Митрофановка

- ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Партизанская, с. Ново-Кусково

Грузовой транспорт представлен автомобилями - самосвалами грузоподъёмностью до 25 т.  Лесовозами – тягачами, комбайнами, сельскохозяйственными машинами и тракторами до 40 т.

2.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорог межмуниципального значения «Асино-Батурино».

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015 года на территории Новокусковского сельского поселения зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, это на 1 меньше чем за 2014 год (6 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 3. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Количество аварий | 6 | 7 | 4 |
| 2 | Количество зарегистрированных транспортных средств | 195 | 215 | 243 |

2.8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Новокусковского сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточно  искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения.

2.9. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных маршрутов. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие междугородного и пригородного автобусного сообщения.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

2.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Новокусковского сельского с поселения, утверждён решением Совета Новокусковского сельского поселения от 27.05.2014 № 102.

7. Нормативы градостроительного проектирования Новокусковского сельского поселения, утверждены решением Совета Новокусковского сельского поселения от  27.05.2014 № 102.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

- Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории  муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» .

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Население Новокусковского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в одном населенном пункте – с. Ново-Кусково

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Население Новокусковского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилья.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объёмы передвижения населения и перевозки грузов изменятся в сторону увеличения.

Программное решение

Программой  предусматривается перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- Строительство западной части автодорожного обхода (регионального значения) города Асино от а/д «Асино – Нижние Соколы» до а/д «Асино – Батурино» - протяженность в границах сельского поселения  0,7 км;

- Реконструкция дороги Асино – Батурино с укладкой асфальтобетонного покрытия на всём протяжении - протяженность в границах сельского поселения  31 км;

- Строительство автодороги (межмуниципального значения) с укладкой асфальтобетонного покрытия «Митрофановка – Итатка» в границах района, включая мост через р. Кужербак - протяженность в границах сельского поселения  30,7 км;

- Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием «Митрофановка – а/д «Большой Кордон – Гарь», включая мост через р. Кужербак - протяженность в границах сельского поселения  6,3 км;

- Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием «Казанка –Гарь», включая мост через р. Кужербак – протяженность в границах сельского поселения  16,5 км;

- Строительство автодорожного обхода с восточной стороны с. Казанка (регионального значения) с укладкой асфальтобетонного покрытия – протяженность  4,7 км;

- Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием «Ново-Кусково – Моисеевка» - протяженность в границах сельского поселения  10,5 км;

- Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием от с. Казанка до проектируемой свалки ТБО, которая располагается в 750 м восточнее от с. Казанка - протяженность 0,85 км;

- Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием от а/д «Асино-Батурино» до проектируемого полигона ТБО (располагается между д. Митрофановка и с. Филимоновка) - протяженность 0,1 км;

- Реконструкция автодороги (местного значения) с укладкой гравийного покрытия от ул. Центральная в с. Филимоновка до существующего кладбища – протяженность 0,1 км;

- Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети внутри населенных пунктов - расширение проезжих частей на основных улицах, строительство тротуаров, озеленение, освещение, обеспечение водоотвода с проезжих частей;

- Проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог;

- Строительство улиц и проездов в районе нового жилищного строительства в северо-западной части д. Старо-Кусково - суммарная протяженность 7180 м, асфальтобетонное покрытие;

- Строительство улицы и проезда в районе нового жилищного строительства в юго-западной части д. Митрофановка - суммарная протяженность 700 м, асфальтобетонное покрытие;

- Реконструкция существующих улиц в д. Старо-Кусково (ул. Крайняя, Лесная, Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 3100 м;

- Реконструкция существующих улиц в с. Ново-Кусково (ул. Больничная, Школьная, Спортивная, Библиотечная, Партизанская, Сибирская, Рабочая, Сельская, пер. Спортивный) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 10100 м;

- Реконструкция существующих улиц в с. Филимоновка(ул. Центральная, Школьная, Колхозная, Новая) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 5900 м;

- Реконструкция существующей улицы в д. Митрофановка (ул. Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - протяженность 1900 м;

- Реконструкция существующих улиц в с. Казанка (ул. Партизанская, Чапаева) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 2300 м;

- Благоустройство остановочных павильонов в с. Казанка, с. Филимоновка, с. Ново-Кусково;

- Увеличение количества рейсов до 7 в неделю по автобусному маршруту «Асино–Гарь» и перенаправление данного маршрута по проектируемой автодороге «Митрофановка – а/д «Большой Кордон – Гарь»;

- Устройство парковок и автостоянок у объектов культурно-бытового и делового назначения;

- Организация автостоянок в селе Казанка по ул. Партизанская (у школы, клуба, административного здания, магазина, проектируемого детского сада, проектируемого предприятия бытового обслуживания) - суммарная площадь 2110-5275 м2;

- Организация автостоянок в деревне Митрофановка по ул. Центральная (у магазина, проектируемого предприятия бытового обслуживания, проектируемой базы отдыха) - суммарная площадь 260-650 м2;

- Организация автостоянок в селе Филимоновка по ул. Школьная (у школы, ФАПа, СДК, почта, проектируемого предприятия бытового обслуживания, проектируемого детского сада, проектируемого дома культуры, проектируемого центра досуга), по ул. Центральная (у магазина) - суммарная площадь 1880-4700 м2;

- Организация автостоянок в деревне Старо-Кусково в районе нового жилищного строительства (у проектируемого объекта торговли, проектируемого предприятия бытового обслуживания) - суммарная площадь 810-2025 м2;

- Организация автостоянок в селе Ново-Кусково по ул. Больничная (у больницы, музея, усадьбы Н.А. Лампсакова), по ул. Школьная (у проектируемого туристического комплекса, магазина, аптеки, администрации, детского сада, отделения полиции, парикмахерской, кафе, почты, школы, церкви Св. Георгия Победоносца), по ул. Спортивная (у клуба), по ул. Библиотечная (у конторы, участка (отделения) Телекома, магазинов), по ул. Сибирская (у магазина), по ул. Рабочая (у магазина), по ул. Сельская (у магазина), у проектируемой парковой зоны и у проектируемой зоны отдыха с организацией пляжа - суммарная площадь 9675-24187 м2;

- Строительство нового моста через реку Соколы в с. Ново-Кусково  по ул. Школьная на месте существующего;

- Строительство объектов придорожного сервиса в селе Ново-Кусково у а/д «Асино-Батурино» на участке, включаемом в границы населенного пункта – площадью 2,9 га.

- Реконструкция дамбы в с. Филимоновка;

- Строительство и реконструкция дорог, подъезд к рекреационного зонам  отдыха.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

Программой предусматривается дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов, реконструкция существующих улиц и дорог, строительство новых магистральных и жилых улиц.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89*:

магистральные улицы и дороги районного значения;

улицы и дороги местного значения;

проезды.

По развитию улично-дорожной сети сельского поселения предусматриваются нижеследующие мероприятия.

I-я очередь

Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети внутри населенных пунктов - расширение проезжих частей на основных улицах, строительство тротуаров, озеленение, освещение, обеспечение водоотвода с проезжих частей;

Реконструкция существующих улиц в д. Старо-Кусково (ул. Крайняя, Лесная, Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 3100 м;

Реконструкция существующих улиц в с. Ново-Кусково (ул. Больничная, Школьная, Спортивная, Библиотечная, Партизанская, Сибирская, Рабочая, Сельская, пер. Спортивный) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 10100 м;

Реконструкция существующих улиц в с. Казанка (ул. Партизанская, Чапаева) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 2300 м;

Благоустройство остановочных павильонов в с. Казанка, с. Филимоновка, с. Ново-Кусково;

Строительство нового моста через реку Соколы в с. Ново-Кусково  по ул. Школьная на месте существующего.

Благоустройство существующей улично-дорожной сети населенных пунктов с расширением проезжих частей до 6-7 м, строительством тротуаров, озеленением, освещением и организацией водоотвода с проезжих частей.

На период расчетного срока программой предусматривается следующие мероприятия.

Проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог;

Строительство улиц и проездов в районе нового жилищного строительства в северо-западной части д. Старо-Кусково - суммарная протяженность 7180 м, асфальтобетонное покрытие;

Реконструкция существующих улиц в с. Филимоновка (ул. Центральная, Школьная, Колхозная, Новая) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 5900 м;

Организация автостоянок в деревне Старо-Кусково в районе нового жилищного строительства (у проектируемого объекта торговли, проектируемого предприятия бытового обслуживания) - суммарная площадь 810-2025 м2.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Таблица 4. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Новокусковского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022-2025 - 2028 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2426 | 2460 | 2500 | 2550 | 2600 | 2700 | 2800 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 243 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 390 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 100 | 106 | 112 | 118 | 123 | 130 | 139 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупнённая оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Оценка объемов и  источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации  варианта развития транспортной инфраструктуры

Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения поселения.

Для достижения основной цели  необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджетов всех уровней, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и  не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного  значения».

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального образования «Новокусковское сельское поселение», а также внебюджетные источники. Объёмы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования бюджета Томской области на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Транспортная система  муниципального образования «Новокусковское сельское поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления муниципального образования «Асиновский район» и органов государственной власти  Томской области по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации  программы предполагается привлечение финансирования из  средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведённых аналогичных мероприятий.

6. Оценка эффективности мероприятий предлагаемого варианта развития

транспортной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» на 2017 - 2025 годы с перспективой до 2028 года являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны федерального, областного и местного бюджетов,  позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые индикаторы и показатели Программы  представлены в таблице 5.

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Новокусковское сельское поселение».

Таблица 5 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

| Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 34,085 | 34,085 | 34,085 | 34,085 | 34,085 | 34,085 | 48,0 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность дорог с твердым покрытием | км | 14,533 | 14,533 | 14,533 | 14,533 | 14,533 | 14,533 | 28,448 |
| Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Обеспеченность населения услугами транспортной инфраструктуры | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Объем реконструкции (ремонта) сетей (за год)* | км | 3,5 | 0,5 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | км. | 30,5 | 33,58 | 31,08 | 31,08 | 33,58 | 32,7 | 30 |

7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

7.1. С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.  Показатели строительства и реконструкции дорожного полотна приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция |  |  | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. | РС |  | I оч. | РС |
| 1 | Реконструкция существующих улиц на территории муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» | км | 25,7 | Первая очередь | 2032 |  |  |  |
| 2 | Организация автостоянок в селе Ново-Кусково по ул. Больничная (у больницы, музея, усадьбы Н.А. Лампсакова), по ул. Школьная (у проектируемого туристического комплекса, магазина, аптеки, администрации, детского сада, отделения полиции, парикмахерской, кафе, почты, школы, церкви Св. Георгия Победоносца), по ул. Спортивная (у клуба), по ул. Библиотечная (у конторы, участка (отделения) Телекома, магазинов), по ул. Сибирская (у магазина), по ул. Рабочая (у магазина), по ул. Сельская (у магазина), у проектируемой парковой зоны и у проектируемой зоны отдыха с организацией пляжа | м2 | 24187 |  |  |  | ПО | 2032 |
| 3 | Организация автостоянок в деревне Старо-Кусково в районе нового жилищного строительства (у проектируемого объекта торговли, проектируемого предприятия бытового обслуживания) | м2 | 2025 |  |  |  | ПО | 2032 |
| 4 | Организация автостоянок в селе Филимоновка по ул.Школьная (у школы, ФАПа, СДК, почта, проектируемого предприятия бытового обслуживания, проектируемого детского сада, проектируемого дома культуры, проектируемого досугового центра), по ул.Центральная (у магазина) | м2 | 4700 |  |  |  | ПО | 2020 2019 |
| 5 | Организация автостоянок в деревне Митрофановка по ул.Центральная (у магазина, проектируемого предприятия бытового обслуживания, проектируемой базы отдыха) | м2 | 650 |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация автостоянок в селе Казанка по ул.Партизанская (у школы, клуба, административного здания, магазина, проектируемого детского сада, проектируемого предприятия бытового обслуживания) | м2 | 5275 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство нового моста через реку Соколы в с. Ново-Кусково по ул. Школьная на месте существующего | м2 | 60 | Первая очередь |  |  |  |  |
| 8 | Строительство объектов придорожного сервиса в селе Ново-Кусково у а/д «Асино-Батурино» на участке включаемом в границы населенного пункта | га | 2,9 |  |  |  |  |  |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты,

повышает плотность улиц,

обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены в Генеральном плане муниципального образования «Новокусковское сельское  поселение»

7.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Новокусковского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новокусковского сельского поселения на 2017 – 2025 годы с перспективой до 2028 года

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 2017 г. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета | Администрация Новокусковского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 2018 г. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета | Администрация Новокусковского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 2019 г. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета | Администрация Новокусковского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 2020 г. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета | Администрация Новокусковского сельского поселения |
|  | Строительство автомобильных дорог | 2021 г. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета | Администрация Новокусковского сельского поселения |
|  | Строительство автомобильных дорог | 2022-2025-2028 гг. | Ежегодно уточняется при формировании бюджета | Администрация Новокусковского сельского поселения |

Перечень мероприятий по ремонту дорог на 2017 год

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Используемый материал | Обустройство тротуара | Примечание | Размеры | Ориентировочная стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Сибирская (от дома № 7 до перекрестка с ул. Школьная) | асфальт | -- | Ремонт участка автомобильной дороги | L – 210 (метр) B – 4 (метр) | 595 837,70 |
| 2 | ул. Библиотечная (от дома № 18 до дома № 12) | асфальт | -- | Ремонт участка автомобильной дороги | L – 350 (метр) B – 6 (метр) | 1 489 594,30 |
| Перечень тротуаров и пешеходных переходов, планируемых к ремонту или организации на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Используемый материал | Место расположения тротуара или пешеходного перехода | Примечание | Размеры | Ориентировочная стоимость в руб. |
| 1 | ул. Библиотечная (от дома № 12 до дома № 16) | асфальт | ширина 1,5 м | Организация пешеходного перехода со светофором с искусственной неровностью и установкой дорожных знаков (напротив стадиона) | L-116м. B-1,5м. | 346 600,00 |

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.